- 財團法人台灣網路資訊中心

ISO 9001建置輔導驗證暨
整合ISO27001維護顧問服務案

目   錄

壹、	專案緣起	3

貳、	專案名稱	3

參、	徵求對象	3

肆、	專案目標	3

伍、	專案範圍	4

陸、	專案工作項目	5

柒、	建置時程	8

捌、	交付項目	8

玖、	專案管理需求	9

壹拾、	建議書製作規定	10

壹拾壹、	徵求方式	11

壹拾貳、	建議書評選	11

壹拾參、	決選方式	12

壹拾肆、	其他事項	13

# 專案緣起

財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱「本中心」)主要提供網域名稱註冊、IP位址與AS Number分配與管理服務之非營利性組織，除提供國內完整之網路服務外，亦積極參與國際事務及各項國際相關會議。

本中心為維護資通環境之安全，強化自身資訊之機密性、完整性及可用性，業已於93年3月份正式通過BS7799驗證，及於95年3月通過改版之ISO27001驗證。然現因環境變遷迅速，業務擴充多元發展，亟須持續加強管理資通安全管理，並整合現行管理制度，以落實強化本中心資通安全及品質管理制度，擬就本中心整體依據國際標準ISO 9001:2000建立全面性標準品質管理制度及作業程序，規劃及辦理各項品質講習及教育訓練課程，以提昇本中心資訊服務品質管理制度觀念與技術專業能力，並逐步建構符合品質要求之管理制度。

今擬徵求具實務輔導ISO 9001品質管理及ISO27001資訊安全管理系統整合之專業機構或單位（以下簡稱「輔導單位」），依據ISO 9001:2000標準之要求，規劃及輔導本中心「品質管理制度建置輔導驗證顧問服務案」，以落實本中心之經營理念，提昇服務品質及作業標準制度化，強化客戶之信心，並通過ISO 9001:2000標準驗證，及協助本中心整合現行資訊安全管理系統(ISO 27001:2005)，有效達成安全管理與品質管理之效。

# 專案名稱

財團法人台灣網路資訊中心「ISO 9001建置輔導驗證暨整合ISO27001維護顧問服務案」（以下簡稱本專案）。

# 徵求對象

應具備下列資格：

## 領有經濟部核發執照之公司行號，或依法核准設立或登記有案之法人機構。

## ISO9001及ISO27001/BS7799整合輔導驗證通過成功實績三家(含)以上，且有相關證明文件。

## 合法繳納營業稅捐。

## 資本額新台幣貳仟萬元（含）以上。

# 專案目標

本專案主要是藉由輔導單位提供必要之輔導、顧問服務，輔導單位需注意以下幾點：

#### 本中心原來通過之ISO27001:2005於每年之3、9月進行複審，此次ISO9001:2000預計於95年11月進行驗證，得標之廠商需負責與本中心原驗證通過ISO27001之驗證單位協調將ISO9001:2000、ISO27001:2005於95年11月由本中心原驗證單位一併進行驗證之工作。

#### 顧問輔導費、預評費、驗證費、申請費、證書費、登錄年費等相關費用需於建議書中分項條列，以利評選。

並達成下列所有專案目標：

## 本中心ISO9001品質管理系統建置顧問服務：

#### 規劃及建立依ISO 9001:2000國際標準，整合現行相關管理制度、完成本中心作業標準化、管理制度文件化、落實整體管理架構整合之施行與持續改進；

#### 規劃並建立本中心具持續改善能力之整合性QMS+ISMS管理制度及系統；

#### 規劃並提供本中心品質推廣及教育訓練課程，以提昇本中心資訊服務品質管理制度觀念與技術專業能力；

#### 協助本專案範圍建立維運機制，以確保不因人員異動而導致業務中斷。

#### 輔導本中心取得本專案範圍之品質安全管理制度通過ISO9001:2000標準驗證為止。

## ISO27001資訊安全管理系統維護顧問服務：

## 規劃並整合本中心現有之資通安全管理制度並依需要持續改進；

## 規劃並提供本中心資安推廣及教育訓練課程，以提昇本專案相關人員之資安管理與技術專業能力；

## 整合本中心資安監控中心預警及通告作業制度；

## 協助本專案範圍建立相關維運機制，以確保不因人員異動而導致業務中斷。

## 輔導本中心取得ISO27001:2005標準驗證通過為止。

# 專案範圍

本專案範圍說明如下:

## 導入專案組織

（一）本中心組織圖如下：

（二）本專案範圍涉及之組織組別/人數如下：

|  | 網域名稱服務組 | 網址及協定服務組 | 技術組 | 國際事務暨公共關係組 | 行政組 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO9001:2000 建置輔導 | X | X | X | X | X |
| ISO27001:2005維護輔導 | X |  | X |  |  |
| 員工數 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 |
| 主管數 | 3 |  |  |  |  |

## ISO9001:2000之驗證範圍為：確實之驗證範圍待得標後雙方再行討論、鑑別與確認。

## ISO27001:2005之驗證範圍為：Domain Name System(DNS) resolution service and Domain Name registration management.

# 專案工作項目

本專案之服務內容必須包含下列工作項目：

## 本中心ISO9001品質管理系統建置顧問服務：

### 規劃並輔導建立本中心整合性品質管理系統及通過ISO 9001:2000標準驗證，輔導單位應以符合ISO 9001:2000標準為架構，及結合本中心現行管理制度，規劃並輔導建立本中心品質管理制度，並提供必要之輔導，協助本中心通過ISO 9001:2000驗證。培訓本中心具備計畫、執行、檢查、行動（Plan-Do-Check-Act, PDCA）能力之品質管理制度維運團隊。輔導單位為達成此工作項目至少須完成下列重要作業：

(一)執行品質管理系統評鑑作業

- 現有品質管理系統診斷

(1)瞭解本中心企業文化、業務特性、組織架構與人員職責

(2)對中心管理現況進行診斷與評估

(3)提供品質管理制度細部規劃之建議及依據

- 評估及規劃品質管理系統整合

(1)評估本中心現有品質系統，並提供整合之規劃

(2)建立整合品質管理系統之作業流程

- 撰寫品質管理系統計畫

中心將品質管理系統之作業流程匯總之結果，彙整成品質管理系統計畫，做為實施品質管理系統控管機制之依據。

(二)建立品質管理系統之文件體系

檢視中心現有作業程序、ISO27001等相關系統、文件及制度，配合ISO9001國際規範，進行相關之調整修正，並協助建立適用性聲明文件。依據ISO 9001:2000標準之要求，協助本中心撰寫或修訂程序及管理辦法，建立文件與記錄管理及四階文件體系，建置符合PDCA持續改進精神之品質管理系統制度。上述制度及文件具體範圍必須包括：

- 品質管理系統政策：涵蓋本中心之品質管理系統政策、審查與評估等。

- 品質管理系統組織

##### (1) 品質管理系統基礎架構

##### (2)工作說明及資源分配之管理

##### (3)使用者訓練

##### (4)文件系統說明會與宣導

##### (5)所需之作業流程、人員權責之確認調查

- 品質管理系統之文件體系，包含：

(1)品質手冊編製

(2)程序書編製

(3)作業指導書／工作說明書／辦法編製

(4)表單／紀錄彙整

- 品質管理系統稽核

(1)遵守法規要求

(2)品質管理系統政策之審查

（三）規劃並提供本中心品質推廣及教育訓練課程，以提昇本專案相關人員之品質管理專業能力。 配合本專案輔導品質管理制度建立、推動作業階段，提供本專案相關人員下列必要之教育訓練課程：

#### ISO9001：2000標準相關之教育訓練課程輔導階段所需之必備品質相關教育訓練課程

#### 輔導階段所需具備之品質基本概念等教育訓練課程

##### 針對本中心主管、員工及所有與本專案相關之部門與人員，應於95年11月進行驗證前，提供下列類別及時數之品質相關教育訓練課程（總時數14小時以上）：

| 參加人員 | 課程類別 | 時數 | 梯次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管 | 宣導課程 | 2 | 1 |
| 一般員工(含專案人員) | 宣導與建置課程（導入前、後各一梯次） | 6 | 2 |

##### 上述之教育訓練課程於本中心大會議室進行，輔導廠商需派講師至本中心進行教育訓練，並針對上述教育訓練之上課方式、課程類別、課程名稱、課程大綱、課程時數、預定上課時間、講師姓名及背景資歷等規劃請於建議書中詳述。

### （四）輔導本中心取得本專案範圍之品質安全管理制度通過ISO9001:2000標準驗證，相關工作如下：

#### QMS內部稽核作業之規劃及輔導

##### 協助培訓本中心內部稽核人員

##### 輔導內部稽核作業之制度確立、實務規劃、執行與追踨，以持續提昇本中心作業流程與服務品質

#### 管理審查活動之規劃及輔導

##### 協助本中心確認品質工作進行之結果。

##### 參與品質管理審查活動，提供建議。

#### 預評

##### 協助本中心進行模擬評鑑，以瞭解品質管理制度施行狀況

##### 提出改善建議，以利後續正式評鑑

#### 正式評鑑

協助本中心進行正式評鑑，參與討論改善建議，並取得ISO9001:2000標準認證之建議。

#### 技術移轉

專案進行過程中，輔導單位必須協助本中心培養QMS團隊，俾利本中心自行維護與持續改善品質管理制度。

## ISO27001資訊安全管理系統維護顧問服務：

### （一）協助參與持續改善ISMS管理制度

#### 了解本中心之安全要求，分析現行資訊安全相關文件，檢討是否需要進行文件之增修。

（二）協助建立整合性QMS+ISMS管理制度

#### 協助本中心建立整合性QMS+ISMS管理之日常品質與資安工作彙總及品質與資安目標績效彙總。

### （三）協助參與執行風險評鑑活動

#### 了解本中心現有資訊資產風險管理的定義、步驟及需要注意事項，

#### 了解本中心可能的風險、脆弱點及資安事件所引起的衝擊

#### 協助本中心撰寫風險評鑑報告及風險管理計畫

### （四）協助及參與資安管理審查活動

#### 協助本中心確認資安工作進行之結果。

#### 參與資安管理審查活動，提供建議。

### （五）執行資安內部稽核活動

#### 協助規劃內部稽核作業。

#### 執行資安內部稽核活動。

#### 研擬預防及矯正措施報告。

### （六）營運持續管理及執行BCP演練

#### 營運持續計畫之調整與改進建議。

#### 營運持續計畫之測試、維護及重新評鑑。

### （七）輔導本中心通過ISO27001:2005標準之後續驗證要求為止。

#### 參與ISO27001:2005標準之後續驗證。

#### 研擬預防及矯正措施報告。

# 建置時程

於得標後五個月內完成本專案。各專案工作項目如有階段性之時程需求，請依本專案相關之規定完成，如本中心需延後驗證時程，輔導單位應予配合完成輔導與驗證之工作。

# 交付項目

顧問服務執行期間輔導單位應交付下列項目:

（一）輔導單位於得標後一週內應提交經本中心同意之「專案執行計畫書」，內容應包括專案需備妥的資訊、文件或設備、工作人員之分派與職責、工作時程表、專案進行方式說明、預計成果等。

（二）品質管理系統制度文件

(1)品質手冊

(2)品質管理系統制度文件(含二、三、四階文件)

(3)適用性聲明文件

（三）輔導品質管理系統實施及操作

(1)ISO 9001:2000驗證所需之資訊服務品質內部管理程序文件。

(2)依據ISO 9001:2000驗證所需制定或修定的程序文件。

(3)整合現行ISO27001資訊安全管理系統文件。

（四）ISO 9001:2000稽核報告書

(1)ISO 9001:2000內部稽核報告書。

(2)ISO 9001:2000驗證預評報告書、改善計畫文件。

(3)ISO 9001:2000正式驗證結果、改善計畫文件。

（五）ISO9001教育訓練講義資料、簽到及評量紀錄（書面及光碟方式提供）。

（六）其他專案文件

## 除了上述專案文件外，輔導單位應衡酌各工作項目之性質與內容，詳述擬交付之文件或資料。

# 專案管理需求

## 專案組織與管理

輔導單位必須於建議書中說明針對本專案擬執行之工作範圍、工作時程、運作管理方式及檢查時間點。

#### 專案工作規劃

#### 說明專案工作範圍、執行專案工作項目所需成立之專案組織、具體可行之專案執行策略與建議方案、以及專案進行過程中所建立之執行與管制紀錄。

#### 專案組織與人力（包含得標單位及協力廠商）

#### 說明預計投入本專案之人數、組織架構、職責分工、人力配置與人員資歷(學經歷背景與技術專長)。專案人員應具備資通安全相關資歷、尤以具備品質管理與資通安全管理制度之實務輔導經歷者為佳。

#### 專案管制

#### 專案進行期間，對於專案之進度與品質應建立監控方法，以期有效解決問題與異常狀況，並明確說明雙方應配合與協調之事實。

## 雙方配合事項說明

#### 輔導單位

#### 輔導單位應依據本徵求建議書之要求、善盡誠實建議義務，不得作虛偽不實之敘述。對於因執行本專案所取得之本中心各項文件與資料，應負保密責任。專案產出之各項文件屬本中心之著作財產，非經本中心正式書面同意，不得轉載或引用。

#### 本中心

#### 對於執行本專案所需之相關文件與資訊，應詳實並依照時程提供。輔導單位提供之建議書應妥善保護，不得任意複製與散播。

# 建議書製作規定

## 建議書製作原則

#### 輔導廠商製作建議書時，其內容編排請參考下一節「建議書內容大綱」，並以本徵求建議書中相對應之需求為依據。對於陸、「專案工作項目」中所列舉之各項需求，建議書均必須提出說明或建議。

#### 輔導廠商對於建議書範圍如有額外建議或補充，得於建議書中另作註解或另闢附件加以描述。增列之項目請於適當章節內說明，並標註「增列」字樣。

#### 建議書不得逾期交付，截止交付後不得主動提出修改或增訂。本中心得視實際需要，要求輔導廠商澄清建議書內容，輔導廠商必須於接獲通知後三日內提出補充或修正。

#### 輔導廠商製作之建議書及其相關附件皆為本專案契約之一部分，與契約具同等效力。

## 建議書內容大綱

第一章  概述

•	輔導廠商對此建議書之整体說明。

第二章  輔導廠商簡介

•	輔導廠商基本資料、營運現況、人力資源與技術能力

第三章  輔導單位經驗與能力

本專案擬徵求具規劃實施品質管理與資通安全管理制度能力與實務輔導經驗之輔導單位，提供本中心必要之顧問服務以期達成專案目標與提供本中心未來發展之建議。輔導單位應說明是否具備下列資格，以作為評選之參考:

一、	承辦類似本專案之建置或輔導實績(例如參考客戶、專案規模、專案內容與是否取得相關安全認證)。

二、	輔導單位於品質管理與資通安全領域之實務經驗(例如實務年資、專業人力、參考客戶與專案名稱或內容)。

三、	輔導取得ISO9001及ISO27001/BS7799整合輔導驗證通過之實績(例如是否曾輔導客戶成功取得ISO9001與ISO27001/BS7799認證)。

四、	輔導廠商之輔導顧問得須具下列條件，且有證明文件：

(一)	取得QMS主任稽核員合格證書及ISMS主任稽核員合格證書。

(二)	ISO9001：2000及ISO27001：2005/BS7799整合輔導成功實績。

第四章  專案工作規劃

•	初步構想與建議方案：包括具体可行之方法策略，與預期效益

•	專案管制：本案進行過程中之專案監控與管制方式、問題與異常狀況處理，管制紀錄之產出表單

•	雙方配合事項

第五章  專案工作項目說明

•	就達成陸、「專案工作項目」詳細規劃並列出所有必要之工作項目，並詳細說明各工作項目之工作內容、作業方式。

第六章  預計工作時程

•	對於柒、「建置時程」與玖、「專案管理需求」之需求，請說明各工作項目細部時程。

第七章  專案組織與人員

•	詳細專案組織架構、職責分工與人力配置，並配合陸、「專案工作項目」與柒、「建置時程」，說明各階段之專業人員配置與分工方式。

•	其他如專案人員資歷以及專案經驗證明文件。

第八章  成本分析

•	依陸、「專案工作項目」估算本專案所需之成本總額及報價，並詳列與分析對應各專案工作項目之單價、數量等成本之估算。

第九章  其他補充說明

•	輔導單位如需提出其他必要之說明或證明文件。

# 徵求方式

輔導單位應於本中心所訂期間內將建議書送達本中心，並於建議書封面上標明本專案名稱，逾期者不予受理。

# 建議書評選

## 評選方式

#### 建議書之簡報與評選如有一家(含)以上之輔導單位參與，即可進行。建議書評選之時間為中華民國九十五年七月十一日（星期二）上午九時三十分，地點於臺北市羅斯福路二段九號四樓之二，財團法人台灣網路資訊中心四樓大會議室。	財團法人台灣網路資訊中心大會議室。

#### 參選輔導單位應就所提建議書 ，對本專案評選小組進行二十分鐘之簡報，並接受評選小組二十分鐘之詢答，主持人得視情形延長詢答時間

#### 參選輔導單位於評選時得依評選小組要求當場提供補充說明或承諾事項，並列入合約書內。

## 評選標準

建議書之評選項目與分配方式如下所示：總分100分，評選得分70(含)以上者為合格。

| 評分項目 | 配分 | 主要考量因素 |
| --- | --- | --- |
| 經驗與能力 | 30 | 承辦類似本專案之建置或輔導實績(例如參考客戶、專案規模、專案內容與是否取得相關品質與資訊安全驗證) 輔導單位於品質與資訊安全領域之實務經驗(例如實務年資、專業人力、參考客戶與專案名稱或內容) 輔導取得ISO9001與ISO27001/BS7799整合驗證成功通過之實績 |
| 專案規劃與管理 | 35 | 規劃方案是否完整確實 所採用之技術方法是否適切、嫻熟 工作項目是否明確周延 時程與查核點之安排是否合理、可行 交付項目是否為明確完整 專案管理與品質保證措施是否確實 |
| 專案組織 | 15 | 專案組織之編組與成員分工是否完整 專案主持人之品質管理與資訊安全專業資歷 參與專案執行人員之品質管理與資訊安全專業資歷 |
| 成本分析 | 15 | 專案所需成本分析估算之合理性 是否符合本中心需求 |
| 其他 | 5 | 與本中心應注意與配合事項是否明確 輔導單位公司資本與營運狀況 輔導單位可提供之其他品質管理與資訊安全相關服務 |
| 合計 | 100 |  |

## 評選以優先序位之方式計算，如下：

## 各評審委員依各參選輔導單位之評分依序排列序位及標示合格與否。

## 各參選輔導單位之序位總和低者為優先，若有序位總和相同者，以獲得第一序位個數最多者為優先。

## 若經半數以上評審委員評為不合格，則視為不合格，不得參與決選。

# 決選方式

一、參加建議書評選之輔導單位應攜帶下列資格證明文件，其中（一）至（四）項必須於建議書評選之前繳交並於影本上蓋上大小章，審核通過者始得參加建議書評選。關於（五）、（六）押標金則於議價時繳交：

## 經濟部公司執照或法人登記證書影本（資本額新台幣貳仟萬（含）以上）

## 營利事業登記證或營業登記證影本

## 最近二期納稅證明文件影本（含繳款收據）（共四個月份）

## ISO9001及ISO27001/BS7799整合輔導驗證通過之相關證明文件（通過實績三家（含）以上）

## 投標廠商印模單

## 押標金（投標價百分之五由銀行開立之即期銀行本票或銀行支票，得標後轉為履約保證金，未得標者無息退還）

## 公司大小章（需攜帶與蓋上一至四項影本文件相同之大小章）

二、建議書評選合格之輔導單位，本中心依下列方式在建議書評選當日，於評選後同一地點進行議價：

## 合格輔導單位僅一家時，由本中心通知該輔導單位辦理議價。

## 合格輔導單位達二家(含)以上時，由本中心與評選序位最優先之輔導單位優先議價。如議價不成，序位次優先之輔導單位依序遞補進行議價。

# 其他事項

輔導單位簡報所需設備請自備，本中心僅提供投影設備。

未盡事宜得另行公告之。